2023年度重要工作目标计划表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重要工作 | 主要内容 | 完成时限 |
| 1 | 新丰县第五幼儿园建设项目（一期）动工建设 | 项目一期建筑用地面积为6300平方米，总建筑面积为8895.1平方米。建设内容包括9个班的幼儿活动用房、服务用房、附属用房；室外及配套工程、硬地广场及道路等。项目总投资6572.04万元，计划于2023年4月完成项目建设前期工作并进场施工，12月完成地下室及地上一二层主体建设。 | 2023年12月底 |
| 2 | 新丰县融湾技术学校新建项目动工建设 | 项目占地面积约361亩，建筑面积约63500平方米，可提供3000个以上学位。计划于2023年12月完成前期设计、预算、高压线迁改、招标挂网并进场施工。 | 2023年12月底 |
| 3 | 城乡教育一体化高质量发展工程 | 根据教育部“三个课堂”建设规范文件精神，发展城乡优质均衡的教育，有力促进乡村教育振兴事业，实行人才系统辐射功能，通过“双师课堂”的现代信息化模块，实现城乡义务教育一体化教学，促进全县村级小学提质发展，补齐教育发展短板，全面提高全县教育质量。 | 2023年12月底 |
| 4 | 学前教育补短板 | 计划总投资3000万元，主要用于建设遥田镇茶江、维新、南坑、回龙镇蒲昌、塘村共5间镇中心幼儿园分园教学综合楼及县城五幼新建项目（一期），建设期为2022-2024年，总建设面积约16500平方米。2023年，遥田镇茶江、维新、南坑，回龙镇蒲昌、塘村共5间镇中心幼儿园分园教学综合楼项目竣工验收并交付使用。县城五幼进场施工并完成地下室建设。 | 2023年12月底 |