附件8

新丰县农村宅基地审批和农房建设管理流程图

村民建房申请

提供：

1. 《申请表》(附件1) 2. 《承诺书》(附件2)

3.户口簿、身份证、原宅基地证 4.新建房屋四至简图

5.村庄规划图纸 6.住房风貌样式

| 村级受理，镇(街) 农办、规划建设部门 现场核实 (10个工作日) 初步通过 村级审查 (10个工作日) 1.符合成员资格 2.符合规划 3.符合“一户一宅” 4.相邻权利人同意 5.村民小组会议讨论 、公示(5个工作日) | 自然资源部门农 林)地转用审批 占 农 林)用地 镇(街)审核 (20个工作日) 1.重新核实审批条件 2.联合镇农办、规划建设部门等职能部门现场 踏勘、委托资质单位测绘 3.涉及一户一宅、规划、农房风貌管控、农转用等情形的，征求县级农业农村、自然资源、住建管理部门意见 |
| --- | --- |

①审批阶段

镇(街)审批

(8个工作日)

填写《审批表》 (附件3)

报县农业农村局备案

镇(街) 统一发证

(2个工作日) 核发：

1.《规划许可证》 (附件4)

2.《宅基地批准书》 (附件5)

开工放线申请

向镇农办、规划建设等部门申请

向镇(街)

提交开工申请

(10个工作日） 提供：

1.设计图纸

2. 《规划许可证》

3. 《宅基地批准书》

4.《开工申请书》 (附件6)

验收申请

施工放线        施工巡查

| 1.镇街农办、规划建设部门等部门有关人员实地定点勘验 2.挂牌施工 | 县、镇农业农村、 、县自然资源、镇规划建设等部门有关人员开展巡查 |
| --- | --- |

② 批后监管阶段

资料归档

# 2. 报县农业农村局

备案

| 竣工验收 (10个工作日) - 1.镇农办、规划建设部门等部门有关人员实地验收 - 2.填写《竣工意见表》 (附件7) 退还原宅基地 (6个月) 如符合拆旧建新， 按承诺书时间规定 返退原宅基地给集 体经济组织 | 登记确权 申请办理不动 产登记，核发 不动产证书 ③不动产登记阶段 |
| --- | --- |