附件4

县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）新丰县水务局

填 报 人：陈利洪

联系电话：0751-2256575

填报日期：2025年3月25日

一、部门基本情况

（一）部门职能

新丰县水务局为县政府工作部门，2019年3月由机构改革组建成立，主要职能是 ：负责保障水资源的合理开发利用，组织开展水资源保护工作，组织编制并实施水资源保护规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。负责节约用水工作。负责提出水利固定资产投资规模、方向及县级财政性资金安排建议并组织指导实施。组织开展水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，组织实施监督水利工程建设与运行管理。负责水土保持工作，组织开展江河湖库和地下水监测，组织开展农村水利工作。承担水利水电工程移民管理工作。组织开展水政监察和水行政执法，开展水利科技工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（二）部门机构设置

新丰县水务局是县财政全额拨款的正科级行政单位，内设办公室、规划财审股、水资源与法规股（县节约用水办公室）、建设运行与水保股、河湖管理股、农村水利水电与灾害防御股、水库移民办公室共7个股室。下属2个事业单位，其中：1个一类事业单位，1个二类核拨事业单位。执行《政府会计制度》、《政府会计准则》。

（三）年度总体工作和重点工作任务

1.重点项目建设

新丰江上游新丰县段综合治理工程目前已完成初步设计审批和国家级水产种质保护区影响专题评价评审，正在开展预算财审等工作，计划于12月底前开工建设。新丰县全域自然村集中供水（2021、2022年度新增管网入表部分）工程总投资6000万元，目前整体形象进度85%。新丰县2023年河道流域综合治理工程已完成项目立项，正在开展勘测设计等前期工作，项目总投资6500万元，累计完成投资150万元。其中回龙河灾后流域综合治理项目已于7月中下旬进场施工，目前形象进度72.7%。新丰县第三制水厂二期工程已按容缺办理先行开工建设，同步完善工程规划建设许可和施工许可等手续，累计完成投资1720万元。新丰县第一制水厂提质扩容、供水管网延伸以及乡镇自来水官网提质扩网等工程已完成可研编制并通过县政府常务会议审议，计划报县委常委会会议审议。2023年水库移民后扶省级示范项目福水村美丽家园及光伏发电项目基本完工，正在开展完工验收有关工作。2024年水库移民后扶省级示范项目马头镇科罗村美丽家园项目已开工建设，目前形象进度40%。

2. 突出工作亮点

（1）河长制工作成效显著。一是河长巡河履职频次同比增长17.8%，问题处理率、满意率稳定保持100%。二是2023年至今，我县水环境质量在全市位列第一。三是新丰江新丰县城上游段碧道建设项目建设已经完成，已成为周边居民休闲娱乐热门场所，成效凸显。四是截至目前我县今冬明春清淤工作已完成下达任务目标值的113%，超额完成市下达的任务目标，今年汛期以来我县河道行洪顺畅，水利领域零伤亡事故。

（2）农村供水县域统管工作成效突出。根据《新丰县农村供水县域统管工作方案》以及农村供水“三同五化”改造提升工作要求，新丰县润新自来水公司已完成县城第一、三水厂以及马头、沙田、遥田、回龙、黄磜等共2间县级水厂和5间镇级自来水厂的接管和运营工作。我县已初步建立起农村供水县域统管机制，县镇级自来水已基本实现专业化管护，进一步保障了群众的安全饮用水需求。

（3）节水宣传工作效果明显。我局联合县总工会、团县委、县润新自来水有限公司等开展了第三水厂开放日活动，现场水厂技术人员详细讲解自来水的制水生产工艺流程，实地参观设施设备，直观了解城市供水的全流程。相关活动通过民生中国周刊、中国早报、中国发展报道网、新丰好帮手、新丰家园等网络媒体广泛宣传报道，浏览量最高达到40万余次。

3.其他项目进展情况

- （1）全力抓好水旱灾害防御工作，积极开展汛前防汛汛备安全检查和隐患整改工作，共整改安全隐患15处，做好冬春抗旱调度，保障农村供水工程进抗旱调度保障城乡居民用水以及农业灌溉用水需求，做好汛期防汛工作，切实执行各项防汛制度，及时处置预警信息，今年累计处置系统预警信息387条、发送预警短信3781条。

- （2）认真加强好水利工程运行管理和水土保持行业管理，完成10宗公益性小型水库综合整治工程的施工任务，完成23宗公益性小型水库和堤防的日常管护工作，整体提高小型水库安全运行能力和库容库貌建设。

- （3）逐步规范农村水利水电行业管理，按照分类整改要求分年度推进，已完成了第一阶段8宗退出水电站建筑物拆除工作，第二阶段共有6宗水电站退出任务稳步推进第二阶段水电站退出任务。

（4）积极推进河长制各项工作，推进河湖系统化管理。2024年开展河道管护工作总长度约57公里，累计完成124条河流划界工作，完成我县18条流域面积50—1000平方公里河流河道水域岸线与利用规划编制工作，进一步加强我县河流岸线空间管控，优化岸线利用布局，处理好岸线利用与保护之间的关系。

- （四）部门整体支出绩效目标

- 完成本年度的水利建设任务、水利行业管理、全面强化水政行政执法能力，重点打击非法采砂等执法工作，确保水利事务管理行业健康有序发展，努力提高水利工程防灾减灾能力，水利基础与人居环境更加坚实、优良，为我县经济社会跨越发展夯实基础保障。

二、绩效自评情况

- （一）年度支出总体情况

- 新丰县水务局2024年度总支出7202.45万元，其中本年支出7202.45万元。具体情况如下：

- 1.基本支出724.57万元，比上年决算数增加57.03万元，增加8.54%，增加了归口管理的行政单位离退休支出和汇总下属单位基本支出。

- 2.项目支出6477.88万元，比上年决算数减少8231.11万元，降低55.96%，主要变动情况：水务局农林水支出下河长制相关项目，碧道建设项目，小水电分类整改相关项目、回龙河灾害后流域综合治理项目及专项债券项目支出较上年减少。事务中心农林水支出下梅东村刘屋坑护岸工程项目较上年减少。

- 年初预算收入为1041.24万元，调整后预算数为7202.45万元。本年支出7202.45万元，全年收支平衡。预算完成率为100%。

- （二）部门整体支出管理情况

- 为加强部门的整体支出管理，加强固定资产管理，提高资金和资产的使用效益，提高财务的精细化管理水平，除日常的管理工作之外，我局在部门整体支出管理方面开展了如下工作：

- 1.严格执行上级部门制定的各项财务管理制度，同时，我单位还制定了《新丰县水务局机关财务管理办法》、《新丰县水务局固定资产管理办法》、《新丰县水务局车辆管理使用制度》等内部控制制度。在经费支出过程中，严格按照有关制度执行，严格控制专项经费的使用进度、使用范围，确保专款专用，使经费支出合理、规范，重视预算支出绩效工作，进一步规范了财政资金使用，严格预算执行，从而加强了单位全年预算管理。

- 2.预决算公开情况：2024年，按照上级部门的通知要求，我局在政府网站上进行了部门年度的预算公开。

- 3.资产管理：我局制定了《新丰县水务局机关资产管理办法》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格资产采购、入账登记、处置等手续，防止了资产流失现象。至2024年12月31日止，单位固定资产账面原值余额771.6万元，净值389.48万元，做到账实相符。

4.三公经费控制情况：我部门贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2024年“三公”经费支出13.43万元，其中公务接待费为1.75万元，公务用车运行维护费11.68万元，无因公出国（境）费用。

（三）自评结论。

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出，基本支出完成率达100%。项目绩效总目标完成情况：认真推进水利重点项目建设，全面推行河长制工作，做好水资源与法规工作，加强农村水利水电与灾害防御工作，认真开展水利工程建设运行监督和水土保持工作，做好水库移民后期扶持工作，安全生产和行业监管等各项工作任务圆满完成。

预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。在经费支出过程中，能严格遵守法律法规和国家政策，厉行节约，严格控制“三公经费”开支。资产做到专人管理、账实相符、配置合理、使用合规，提高固定资产利用率。项目支出都制定了计划，严格按照计划组织实施，并经过严格的审批制度支出，加强了监督。2024年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，根据部门整体支出绩效评价的要求和指标。

我单位2024年度绩效评价分数为95分，自评为优。

- 存在问题及改进意见

- （一）存在问题

我局在项目管理及整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

1.推进河长制工作方面。河道综合治理任务重，基层河长力量薄弱，管护长效机制还需完善，离实现河畅、水清、堤固、岸绿、景美的河湖长制总目标还有差距。

2.水资源监管方面。一是水资源监管涉及各行各业各部门，各职能部门之间信息不畅，对规范取水的意识不强，造成监管困难。二是水行政执法难度大。由于我县的河砂资源较分散，一些“游击战”式的偷采盗采现象屡禁不止。同时乡镇没有非法采砂处罚权，缺乏执法经费、偷采设备价值低等，造成执法成本较重，难以立案查处。

- 3.水利工程运行管护方面。前期工作进度缓慢，资金缺乏，未能如期完成年初制定工作计划，如原计划要完成16宗小型水库综合整治工程，因财审工作滞后及资金投入不足的原因，目前只完成投资额度较小的10宗水库综合整治。

- 4.小水电清理整改方面。目前我县第一阶段退出水电站补偿、建筑物拆除及生态修复等资金缺口约1000万元，资金缺口大。在安全管理方面，我县水电站量多面广，而管理人员偏少，在发现安全隐患方面有时存在滞后现象，不利于安全管理。

（二）改进措施

完善内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，加强财务管理。规范单位内部控制制度，提高各项工作的科学性、合理性、严谨性和可控性。进一步加强单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行过程控制，加大预算监督管理力度，提高预算资金使用效率。细化和量化项目资金的绩效目标。

（1）持续全面推行河长工作。持续压紧压实责任，督促各级河长落实河长职责，加强巡河、护河工作，及时发现并有效解决河湖管护问题；同时加强对成员单位的责任监督，协调各方力量落实河湖长制工作任务。统筹推进“清四乱”和河湖“五清”专项行动，从严监管河道清淤采砂，持续推进万里碧道建设。开展多部门联合巡查执法，强化新丰、连平、东源三县交界河段监管，维护河道正常水事秩序和河道良好生态环境。加强宣传引导势头，以村为单位，以村民为载体，做到全面参与，多形式、多角度积极做好宣传引导工作，增强居民爱河护河的自觉性，形成“共管、共享”的良好氛围。

（2）继续认真落实最严格水资源管理制度。持续加强水资源监管，继续加强工业用水的巡查监管，规范整治无证取水和超许可取水行为，继续严格规范取水许可审批，督促用水大户安装在线计量监控等。持续加强水法律法规宣传，利用“世界水日”“中国水周”“全国城市节水宣传周”“宪法宣传日”等重要时间节点，深入广泛开展水法律法规以及水资源节约利用和管理保护等方面的知识科普和宣传，形成全社会共同节水、惜水、爱水、护水的良好氛围。紧密结合行业特点，充分发动群众举报线索，激发群众举报水事违法线索的积极性；主动开展线索摸排，提高线索质量，精准排查掌握水事违法问题线索，精确打击并锁定目标。

- （3）进一步加强水利工程建设运行与管护工作有关工作。积极加强与上级部门的沟通联系，力求政策倾斜，争取更多上级补助资金和建设项目落地建设。持续推进小水电清理整改工作，按时保质完成第二阶段水电站退出任务，强化水电站生态流量监管工作，做好农村水电站安全度汛工作。继续完成6宗小型水库综合整治工程的施工任务及各个部门检查、核查发现存在问题的整改工作。继续做好现有水库和堤防工程的日常运行管理工作，确保工作安全运行。