附件5

**财政支出项目绩效自评报告**

（2024年度）

项目名称：新丰县马头镇科罗村美丽家园项目

项目单位：（公章）新丰县水务局

(一级预算单位)

填报人姓名：李燕

联系电话：0751-2282038

填报日期：2025年3月19日

一、基本情况

2024年度到位2024年中央水库移民扶持基金（资金）预算-新丰县马头镇科罗村美丽家园项目1029.69万元，根据征求移民村的意愿，计划安排资金1029.69万元（该项目总投资1759.69万元），用于安排新丰县马头镇科罗村美丽家园项目。通过对该移民村建设项目实施，产生的社会效益和生态、环境效益十分显著，对改善当地群众的生产和生活水平有直接影响，为当地社会主义新农村建设提供基础设施保障，也进一步加强了移民村美丽乡村、振兴乡村的基础设施建设，为移民村的经济快速发展和人民安定团结提供了更便利的条件和有力的保障，直接改善了该村的村容村貌，又大大地改善了当地生态环境。

二、自评情况

（一）自评分数

按照财政支出项目绩效自评的要求，该项目自评分为98.95分。

（二）资金使用绩效

1.资金支出情况。

2024年中央水库移民扶持基金（资金）预算-新丰县马头镇科罗村美丽家园项目1029.69万元，根据项目实施进度支付资金。该项目因新丰江水库水位升高影响施工，导致项目实施进度偏慢，目前在紧张施工中。截至2024年12月底实际支出759.6085万元，支付率为73.77%。

2.资金完成绩效目标情况。

根据上级工作部署，2024年中央水库移民扶持基金（资金）预算-新丰县马头镇科罗村美丽家园项目基本按照上级要求有序推进，基本实现预期目标。因新丰江水库水位升高影响施工，导致项目实施进度偏慢，目前在紧张施工中。

3.资金分用途使用绩效。

2024年中央水库移民扶持基金（资金）预算-新丰县马头镇科罗村美丽家园项目1029.69万元，根据征求移民村的意愿，安排资金1029.69万元，建设1个移民美丽家园项目,用于新丰县马头镇科罗村美丽家园项目。

（三）资金使用绩效存在的问题

施工进度较慢、实际支出情况未达到预期。

三、改进意见

紧抓施工进度，加快资金支付进度。附件5

**财政支出项目绩效自评报告**

（2024年度）

项目名称：2024年度韶关市新丰县小水电分类整改项目（省级奖补）

项目单位：（公章）新丰县水务局

(一级预算单位)

填报人姓名：陈利洪

联系电话：2256575

填报日期：2025年2月28日

一、基本情况

新丰县小水电分类整改项目总投资为14848万元，属延续项目，2020年启动，预计2028年完成。2024年度到位韶关市新丰县小水电分类整改省级奖补资金100万元。根据新丰县小水电分类整改项目的要求实施，项目的资金主要用于新丰县小水电分类整改电站退出资产评估报告编制、退出补偿、电站拆除、生态修复等。

二、自评情况

（一）自评分数

2024年度韶关市新丰县小水电分类整改项目（省级奖补）自评分数为94分，自评为优。

（二）资金使用绩效

1.资金支出情况。

新丰县小水电分类整改项目属延续项目，根据项目实施进度支付资金。根据县财政局安排本级资金，2024年实际到位的韶关市新丰县小水电分类整改省级奖补资金100万元，截至2024年12月底实际支出100万元，支付率100%。

2.资金完成绩效目标情况。

根据上级工作部署，新丰县小水电分类整改项目基本按照上级要求有序推进，基本实现预期目标。2024年我县小水电分类整改主要完成工作：第一阶段9宗位于自然保护区内水电站退出工作等。

3.资金分用途使用绩效。

严格按照省级涉农资金使用有关管理办法和合同约定等管理制度规定及时、足额拨付项目资金，及时发挥效益，有力推动小水电分类整改工作，促进小水电绿色可持续发展。

1. 资金使用绩效存在的问题

小水电分类整改项目属延续项目，虽然已完成第一阶段工作任务，但第一阶段9宗小水电站退出补偿及拆除资金缺口仍较大。

三、改进意见

下步将多渠道筹措小水电分类整改资金，确保工作顺利开展。