## 附件4

# 2020年上半年县重点建设项目完成投资分责任单位情况

投资单位：万元

|  | 排名 | 2020年投资 计划 | 1-6月完成 投资 | 1-6月完成投资计划比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（52项） |  | 484715 | 189252 | 39.0% |
| 县有关部门(45项) |  | 465241 | 184219 | 39.6% |
| 县水务局(2项) | 1 | 6757 | 5248 | 77.7% |
| 县公安局(1项) | 2 | 5000 | 3800 | 76.0% |
| 县委农办(1项) | 3 | 5196 | 3000 | 57.7% |
| 县工业园管委会(6项) | 4 | 39500 | 22270 | 56.4% |
| 县卫健局(3项) | 5 | 28600 | 15759 | 55.1% |
| 县工信局(6项) | 6 | 43000 | 22155 | 51.5% |
| 县行政服务中心(1项) | 7 | 7687 | 3865.95 | 50.3% |
| 县交通运输局(3项) | 8 | 156220 | 70248 | 45.0% |
| 县供电局(2项) | 9 | 8042 | 3318 | 41.3% |
| 丰江新城管委会(3项) | 10 | 18000 | 7200 | 40.0% |
| 县林业局(1项) | 11 | 10000 | 3500 | 35.0% |
| 县人社局(1项) | 12 | 10000 | 3450 | 34.5% |
| 县农业农村局（1项） | 13 | 10000 | 3350 | 33.5% |
| 县自然资源局（2项） | 14 | 27300 | 5077 | 18.6% |
| 韶关市新丰公路事务中心（2项） | 15 | 4965 | 700 | 14.1% |
| 县住管局（9项） | 16 | 79974.31 | 10828 | 13.5% |
| 县文广旅体局（1项） | 17 | 5000 | 450 | 9.0% |
| 各镇、街(7项) |  | 19474 | 5033 | 25.8% |
| 黄磜镇政府（4项） | 1 | 14072 | 4775 | 33.9% |
| 沙田镇政府（1项） | 2 | 2000 | 138 | 6.9% |
| 回龙镇政府（1项） | 3 | 1000 | 40 | 4.0% |
| 遥田镇政府（1项） | 4 | 2402 | 80 | 3.3% |