## 附件4

# 2020年1-7月县重点建设项目完成投资分责任单位情况

投资单位：万元

|  | 排名 | 2020年投资 计划 | 1-7月完成 投资 | 1-7月完成投资计划比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（52项） |  | 484715 | 226087.5 | 46.64% |
| 县有关部门(45项) |  | 465241 | 220149.5 | 47.32% |
| 县公安局(1项) | 1 | 5000 | 4800 | 96.00% |
| 县水务局(2项) | 2 | 6757 | 5668 | 83.88% |
| 县工业园管委会(6项) | 3 | 39500 | 27540 | 69.72% |
| 县委农办(1项) | 4 | 5196 | 3600 | 69.28% |
| 县行政服务中心(1项) | 5 | 7687 | 4800 | 62.44% |
| 县卫健局(3项) | 6 | 28600 | 17619 | 61.60% |
| 县工信局(6项) | 7 | 43000 | 26225 | 60.99% |
| 县林业局(1项) | 8 | 10000 | 6000 | 60.00% |
| 县供电局(2项) | 9 | 8042 | 4364 | 54.27% |
| 县交通运输局(3项) | 10 | 156220 | 79638 | 50.98% |
| 丰江新城管委会(3项) | 11 | 18000 | 8560 | 47.56% |
| 县人社局(1项) | 12 | 10000 | 4400 | 44.00% |
| 县农业农村局（1项） | 13 | 10000 | 3560 | 35.60% |
| 县自然资源局（2项） | 14 | 27300 | 7732.5 | 28.32% |
| 韶关市新丰公路事务中心（2项） | 15 | 4965 | 1350 | 27.19% |
| 县住管局（9项） | 16 | 79974.31 | 13693 | 17.08% |
| 县文广旅体局（1项） | 17 | 5000 | 600 | 12.00% |
| 各镇、街(7项) |  | 19474 | 5938 | 30.49% |
| 黄磜镇政府（4项） | 1 | 14072 | 5525 | 39.26% |
| 沙田镇政府（1项） | 2 | 2000 | 229 | 11.45% |
| 遥田镇政府（1项） | 3 | 2402 | 134 | 5.58% |
| 回龙镇政府（1项） | 4 | 1000 | 50 | 5.00% |