## 附件4

# 2020年1-8月县重点建设项目完成投资分责任单位情况

投资单位：万元

|  | 排名 | 2020年投资 计划 | 1-8月完成 投资 | 1-8月完成投资计划比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（52项） |  | 484715 | 259084 | 53.45% |
| 县有关部门(45项) |  | 465241 | 251845 | 54.13% |
| 县公安局(1项) | 1 | 5000 | 5200 | 104.00% |
| 县水务局(2项) | 2 | 6757 | 5878 | 86.99% |
| 县行政服务中心(1项) | 3 | 7687 | 6300 | 81.96% |
| 县工业园管委会(6项) | 3 | 39500 | 30490 | 77.19% |
| 县委农办(1项) | 4 | 5196 | 4000 | 76.98% |
| 县卫健局(3项) | 5 | 28600 | 20529 | 71.78% |
| 县林业局(1项) | 6 | 10000 | 7000 | 70.00% |
| 县工信局(6项) | 7 | 43000 | 28575 | 66.45% |
| 县供电局(2项) | 8 | 8042 | 5177 | 64.37% |
| 县交通运输局(3项) | 9 | 156220 | 90536 | 57.95% |
| 韶关市新丰公路事务中心（2项） | 15 | 4965 | 2700 | 54.38% |
| 丰江新城管委会(3项) | 10 | 18000 | 9730 | 54.06% |
| 县人社局(1项) | 12 | 10000 | 5350 | 53.50% |
| 县农业农村局（1项） | 13 | 10000 | 3700 | 37.00% |
| 县自然资源局（2项） | 14 | 27300 | 9118 | 33.40% |
| 县住管局（9项） | 15 | 79974 | 16613 | 20.77% |
| 县文广旅体局（1项） | 17 | 5000 | 950 | 19.00% |
| 各镇、街(7项) |  | 19474 | 7239 | 37.17% |
| 黄磜镇政府（4项） | 1 | 14072 | 6615 | 47.01% |
| 沙田镇政府（1项） | 2 | 2000 | 320 | 16.00% |
| 遥田镇政府（1项） | 3 | 2402 | 224 | 9.33% |
| 回龙镇政府（1项） | 4 | 1000 | 80 | 8.00% |